Договор  № 27

г. Тольятти						                    «15» июня 2020 г.

- ООО «ССК» в лице Руководителя филиала Лукина Владимира Александровича, действующего на основании доверенности № 6 от 18.10.2019 г., именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», с одной стороны, и ФИО, именуемый/ая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, далее в тексте вместе и по отдельности именуемые также «Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

#### 1.1.  Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести своими силами, инструментами, механизмами отделочные работы,

По адресу: ________________, а Заказчик принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.2. Подрядчик обязан:

- качественно  и в установленные Договором сроки, выполнить весь объём работ, указанный в смете (Приложении №1).

-  своевременно предупредить Заказчика о том, что соблюдение указаний Заказчика не соответствует технологии выполнения работ, что может повлиять на их качество;

- обеспечить соблюдения санитарных правил приема пищи работниками и устранения пищевых отходов, при проведении  работ  в помещении  - не курить.

2.3. Подрядчик имеет право:

#### - не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда Заказчиком нарушены обязанности по настоящему Договору, в частности: не внесена оплата, не предоставлены материалы, оборудование, техническая документация, препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок(отсутствие ключей для доступа в помещение, крупногабаритные вещи, препятствующие проведению работ и т.д.).

#### - расторгнуть Договор, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение Подрядчика, в разумный срок  не изменит указаний о способе выполнения работ, либо не устранит иных обстоятельств, влияющих на качество и сроки выполняемых работ.

- прекратить выполнение работ с последующим расторжение Договора, в случае задержки текущих платежей по Договору согласно пункту  5.2 на срок более 7дней.

#### - отказаться от исполнения Договора  и потребовать возмещения фактически понесенных расходов в случае если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика о непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материалов, оборудования, технической документации или возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, оборудование, техническую документацию или не изменит указаний о способе выполнения работы, и не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих годности результата работ.

2.4. Заказчик обязан:

- подготовить помещение для производства ремонта: убрать мешающие работе предметы, отвести место для хранения инструмента, материалов и вещей Подрядчика;

- своевременно извещать Подрядчика о привлечении к работам сторонних организаций;

- обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика в ремонтируемое помещение;

#### -  в 5-ти дневный срок со дня извещения с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику и сделать соответствующую запись в акте приема передачи работ.

-  оплатить выполненный Подрядчиком объём работ на условиях и в сроки, оговоренные в разделе 5 настоящего Договора.

- оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ и израсходованных материалов, предоставленных Подрядчиком, в случае расторжения Договора по инициативе Заказчика по объективным для него причинам.

2.5. Заказчик имеет право:

#### - предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящим Договором;

#### - в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо для  обычного использования по своему выбору потребовать от Подрядчика:

#### безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

#### соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

3. ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ

3.1. Перечень и стоимость производимых в вышеуказанном помещении работ, а при необходимости и строительных, отделочных и расходных материалов, (здесь и далее по тексту - «материалов»)  приводятся в Приложениях к настоящему Договору и могут корректироваться по согласованию с Заказчиком.

#### 3.2. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ.

3.3. Если при производстве работ выявляется необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных  Приложением № 1, или необходимость в закупке дополнительных материалов Подрядчик незамедлительно уведомляет об этом Заказчика, в том числе и по контактному номеру телефона.

Подписание акта приема передачи является согласием Заказчика с проведенными дополнительными работами и приобретенными материалами.

3.4.  Изменение одних видов работ на другие, замена материалов, указанных в смете без увеличения их общей стоимости, производится по согласованию Сторон.

4.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

#### 4.1. Указанные в Договоре  начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных Договором (Ст.708 ГК РФ).

4.2.Подрядчик обязуется  начать ремонт помещения не позднее 3 (трех) суток после получения от Заказчика аванса, согласно п. 5.1. Договора, и закончить работы и сдать отремонтированное помещение Заказчику не позднее, чем через ____ календарных дней после начала работ, о чём составляется и подписывается сторонами «Акт приёмки-сдачи работ». В случае проведения дополнительных работ по Договору, срок окончания работ продлевается на разумное количество дней, обычно необходимых для проведения работ данного вида.

4.3.Приёмка-сдача выполненных Подрядчиком работ осуществляется поэтапно,  о чём составляется и подписывается сторонами «Промежуточный Акт приёмки-сдачи».

4.4.Подрядчик не несёт ответственности за соблюдение сроков выполнения работ в случаях:

- просрочки Заказчиком текущих платежей по Договору за выполненные Подрядчиком объёмы работ;

- несвоевременной оплаты или поставки Заказчиком необходимых для производства работ материалов;

- ограничения доступа в помещение;

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

5.1. Предоплата по настоящему Договору составляет ________ руб. (_________________ рублей).

5.2. Оплата произведенных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком поэтапно - в течение 3 (трёх) банковских дней после каждого подписания сторонами «Промежуточного Акта приёмки-сдачи», в котором указывается сумма к оплате.

Окончательная оплата производится после подписания акта выполненных работ, в течение 5 (пяти) банковских дней.

5.3. Отчеты перед Заказчиком о закупке материалов производятся по Акту приемки-сдачи работ.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик гарантирует качество работ в течение двадцати четырех  месяцев со дня подписания Сторонами Акта приёмки-сдачи при условии правильной эксплуатации отремонтированного помещения.

6.2. Гарантийные обязательства не распространяются на те виды работ, которые были произведены из непригодных или недоброкачественных предоставленных  Заказчиком материалов или выполненных с нарушением установленных технологий,  вследствие их выполнения по указанию Заказчика о способе исполнения этих работ.

Об этих видах работ составляется и утверждается Сторонами «Акт уведомления». В случае отказа со стороны Заказчика утвердить данный документ, Подрядчик имеет право прекратить выполнение работ и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6.3. Гарантийные обязательства не действуют в случаях:

-  истечения гарантийного срока;

-  при появлении дефектов на поверхностях от внешних воздействий;

- в случае выхода из строя устройств и оборудования, приобретенных Заказчиком самостоятельно.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

#### 7.1. Работа, предусмотренная настоящим договором, может выполняться как  из материалов Подрядчика, его силами и средствами, так и из материалов предоставленных Заказчиком.

#### 7.2. Если результат работы не был достигнут, либо достигнутый результат оказался некачественным, что вызвано недостатками предоставленного Заказчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им работы (Ст.713 ГК РФ).

#### 7.3. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

7.5.На весь период работ запрещается впускать в квартиры посетителей (соседей, рабочих по дому, представителей ТСЖ и СЭУ, охрану дома, потенциальных клиентов строительной фирмы и т.д.) без сопровождения Заказчика или по предварительной договоренности.

7.6.  Указанные в п. 3.2. Приложения к Договору заверяются сторонами, имеют равную с ним  юридическую силу и являются основанием:

- для Подрядчика - к выполнению только тех видов работ, которые указаны в Приложении №1 - «Расчет стоимости выполняемых работ», а также к закупке и доставке только тех материалов, которые указаны в Приложении №2 - «Ведомость потребности материалов». Причём стоимость материалов указывается без учёта инфляции и Подрядчик не несёт ответственности за изменение их реальной рыночной стоимости;

- для Заказчика - к приёмке и оплате указанных видов работ и необходимых для их производства материалов. В случае увеличения рыночной стоимости материалов по причине инфляции Заказчик согласовывает Подрядчику новые цены и производит доплату.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1.В случае несоблюдения Подрядчиком, по его вине, сроков окончания работ Заказчик вправе предъявить Подрядчику претензии и взыскать с него сумму неустойки в размере  0,1% за каждый день просрочки от расчетной стоимости не завершённых работ.

8.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты по Договору на срок более 3 (трёх) банковских дней, он выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

8.3. Подрядчик возмещает нанесенный им ущерб находящимся в ремонтируемом помещении мебели, полам, электропроводке, электроприборам, санитарно-техническому оборудованию, стёклам и другому имуществу Заказчика и соседей, в том числе за сохранность имущества, поставляемого в процессе проведения ремонтных работ и принимаемых на сохранность по акту (двери, сантехника и т.п.)

8.4. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение паспортного, визового режима его работниками, в случае необходимости, самостоятельно взаимодействует с сотрудниками паспортной службы и участковым милиционером.

8.5. Подрядчик не несет ответственности за неисполнение или несвоевременное выполнение своих обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств, препятствующих  их исполнению, в том числе включая замену замков входной двери, смену кода домофона,  препятствование  доступу к помещению членами семьи Заказчика, домового персонала (охрана, консьержи и т.д.).

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах - для Заказчика и для Подрядчика.

9.2. Все дополнения, приложения, акты, соглашения и другие документы, составленные и подписанные Сторонами со ссылкой на Договор, имеют равную с ним юридическую силу и являются обязательными в исполнении Сторонами.

Реквизиты и подписи сторон:

| Подрядчик: ООО «ССК» 299011, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Курганная, д.6/2, Литер А Офис 14 Адрес филиала: г. Тольятти, ул. Ставропольская 17-12 Фактический адрес: г. Тольятти, ул. Баныкина 32а, 2-й этаж ИНН 9204557220 КПП 920401001 ОГРН 1159204028070 Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара БИК 043601607 Р/С 40702810754400021024 К/С 30101810200000000607 Подписи сторон Подрядчик: Руководитель филиала ООО «ССК» __________________ Лукин В.А. М.П. | Заказчик: Заказчик: ФИО __________________ ФИО. М.П. | Заказчик: М.П. |
| --- | --- | --- |